TBL324 — İleri Java Uygulamaları

Proje Strateji ve Görev Dağılımı Raporu

Kocaeli Üniversitesi — Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Samet Diri — 2 Kişilik Ekip Planı (1+ Ay)

# 1. Genel Strateji ve Puan Hedefi

Bu proje; zorunlu 65 puan iskelet üzerine inşa edilen 35 puanlık ek özelliklerle toplamda 100/100 hedeflemektedir. Tüm ek özellikleri seçtiğiniz ve 1+ ay zamanınız olduğu için tam puan tamamen erişilebilir bir hedeftir.

Kritik puan birleşimleri şunlardır:

- API (10 pt) + Mikroservis Mimarisi (+10 pt) = 20 puan tek bileşenden

- Custom GUI (10 pt) + Mobil GUI (+5 pt) = 15 puan tek bileşenden

- Kalan zorunlu kriterler: 30 pt | Kalan ek özellikler: 20 pt

# 2. Değerlendirme Kriterleri ve Puan Tablosu

| Kriter | Dikkat Edilmesi Gereken Nokta | Puan |
| --- | --- | --- |
| ZORUNLU KISIM |  |  |
| API + Mikroservis | Monolitik yerine mikroservis tercih edilmesi durumunda iki puan birleşiyor (10+10). Servisler JSON ile haberleşmeli. | 20 pt |
| Generic Yapılar | Sadece koleksiyon değil, Generic<T> ile özel sınıflar (response wrapper, paginator vb.) yazılmalı. | 10 pt |
| Mobil GUI | Custom GUI (10) + Mobil GUI (5) birleşiyor. Android Java ile özel bileşenler ve custom grafikler şart. | 15 pt |
| JDBC + NoSQL | Redis (session) ve MongoDB (döküman) izole katmanlarda kullanılmalı. Generic repository pattern önerilir. | 10 pt |
| SOLID & OOP | Repository, Factory, Strategy gibi design pattern'lar koda entegre edilmeli. | 10 pt |
| Hata Yönetimi | GlobalExceptionHandler ile standart 4xx/5xx HTTP kodları dönmeli. | 5 pt |
| Performans Testleri | k6 veya JMeter ile yük + kırılma testleri yapılmalı ve rapor GitHub'a yüklenmeli. | 5 pt |
| Analiz & Doküman | GitHub README'de Mermaid diyagramları (mimari, DB şeması, akış). Test raporları dahil. | 5 pt |
| EK ÖZELLİKLER |  |  |
| Mikroservis Mimarisi | API puanıyla zaten birleşti; yukarıda 20 pt olarak sayıldı. | +10 pt |
| Docker Compose | docker-compose up ile tüm sistem (DB, servisler, gateway) ayağa kalkmalı. | +5 pt |
| TDD | Tarih damgaları inceleniyor. Testler koddan önce yazılmış olmalı (Red-Green-Refactor). | +10 pt |
| Gateway | Kong veya benzeri. Tüm trafik gateway üzerinden geçmeli; route tanımları dokümente edilmeli. | +5 pt |
| Mobil GUI | GUI ile birleşti; yukarıda 15 pt olarak sayıldı. | +5 pt |
| HEDEF TOPLAM |  | 100 / 100 |

# 3. Sıfırlama Riskleri — Kesinlikle Kaçınılacaklar

Teknik başarınızdan bağımsız olarak projeyi doğrudan başarısız kılabilecek kurallar aşağıdadır:

| ! | Risk Açıklaması |
| --- | --- |
| ! | Java dışında herhangi bir dil kullanmak — mobil dahil her bileşen saf Java ile yazılmalı. Kotlin bile risk taşır. |
| ! | Düzensiz veya tek kişiye yığılmış commitler — her iki üye orantılı ve düzenli commit atmalı. Son gün toplu yükleme yasak. |
| ! | TDD testlerini en sona bırakmak — tarih damgaları inceleniyor; testler implementation'dan önce yazılmış olmalı. |
| ! | Grup kaydı ve proje gönderimini belirtilen tarihe kadar yapmamak. |
| ! | Ayrı sunum talep etmek — yalnızca tek, ortak sunum kabul ediliyor. |

# 4. Ekip Görev Dağılımı

## Üye 1 — Back-end & Altyapı

- Mikroservis mimarisinin kurulumu: servis ayrımı, JSON haberleşme protokolleri

- Kong Gateway yapılandırması ve route tanımları

- JDBC katmanı — Generic<T> repository pattern ile MySQL/PostgreSQL

- NoSQL katmanı — Redis (session yönetimi) + MongoDB (döküman verileri)

- Hata yönetimi — GlobalExceptionHandler, standart 4xx/5xx HTTP kodları

- Docker Compose: tüm servisleri ve veritabanlarını containerize etmek

- SOLID prensipleri ve Design Patterns uygulaması (Repository, Factory, Strategy vb.)

## Üye 2 — Front-end, Test & Dokümantasyon

- Android (Java) mobil GUI — custom bileşenler ve özel grafik çizimleri

- TDD döngüsünü yönetmek: her servis için implementation öncesi test yazmak

- Generic<T> yardımcı sınıflar: response wrapper, paginator, generic validator

- k6 veya JMeter ile yük testi ve kırılma noktası analizi

- GitHub README: Mermaid diyagramları (sistem mimarisi, DB şeması, API akışı)

- Performans test raporunun hazırlanması ve GitHub'a yüklenmesi

- Commit düzeninin takibi — her iki üye orantılı commit atmalı

# 5. 6 Haftalık Paralel Çalışma Planı

İki üye birbirini beklemeden paralel çalışır. Üye 2, Üye 1'in tamamlamasını beklemiyor; her servis yazıldığında test hemen arkasından geliyor.

| Hafta | Aşama | Üye 1 (Back-end & Altyapı) | Üye 2 (Front-end, Test & Dok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta 1 | Kurulum | Proje repo kurulumu, Docker Compose iskelet, mikroservis klasör yapısı, Maven/Gradle modülleri | Git flow kuralları belirlenir; TDD altyapısı (JUnit 5, Mockito) kurulur; test paketi oluşturulur |
| Hafta 2 | DB & API | JDBC katmanı (Generic repository), MongoDB bağlantısı, Redis session yönetimi, temel entity'ler | İlk servis için testler önce yazılır (Red aşaması); Generic<T> yapılar tasarlanır |
| Hafta 3 | İş Mantığı | Mikroservis iş mantığı, SOLID uygulaması, design pattern'lar, hata yönetimi (GlobalExceptionHandler) | Üye 1'in yazdığı servislere karşılık testler yeşile alınır (Green); refactor yapılır |
| Hafta 4 | Gateway | Kong Gateway kurulumu, route tanımları, load balancer, API hata kodlarının testi | Android Java projesi başlatılır; temel ekranlar, navigation, API bağlantısı |
| Hafta 5 | GUI & Test | Performans testleri için API hazırlığı; Docker Compose final konfigürasyonu | Custom Android bileşenler, özel grafikler; k6/JMeter yük + kırılma testleri |
| Hafta 6 | Final | docker-compose up son testi, tüm servislerin entegrasyon testi, code review | GitHub README Mermaid diyagramları, test raporları, dokümantasyon tamamlama |

# 6. TDD Akışı — Kim Ne Zaman Yapar?

TDD puanı için en kritik mesaj şudur: testler koddan önce yazılmalı ve bu tarih damgalarıyla kanıtlanmalıdır. İki üye arasında koordinasyon şöyle işler:

| Adım | Üye 2 Yapar | Commit | Üye 1 Yapar | Commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – RED | Test dosyasını oluştur ve başarısız testi yaz | git commit: 'test: UserService kayıt testi (RED)' | Implementation yazılmaz — henüz boş | — |
| 2 – GREEN | Commit tarihini incele; testin koddan önce yazıldığını doğrula | — | Minimum kodu yaz; test geçsin | git commit: 'feat: UserService kayıt impl' |
| 3 – REFACTOR | Yeni test veya edge case ekle | git commit: 'test: edge case eklendi' | Kodu temizle, SOLID'e uygun hale getir | git commit: 'refactor: UserService SOLID' |

Önemli: Üye 1 implementation yazmadan önce Üye 2'nin ilgili testi commit etmiş olması şarttır. Bu sıra bozulursa TDD puanı riske girer.

# 7. Önerilen Mikroservis Mimarisi

En az 3 ayrı mikroservis önerilir. Örnek bir yapı:

- user-service

- Kullanıcı kayıt/giriş işlemleri

- JWT veya session tabanlı kimlik doğrulama

- Redis ile session yönetimi

- core-service

- Uygulamanın ana iş mantığı

- JDBC ile ilişkisel DB erişimi

- MongoDB ile doküman bazlı veri saklama

- notification-service / report-service

- Yan hizmet: e-posta, bildirim veya raporlama

- Diğer servislerden JSON mesajla tetiklenir

- api-gateway (Kong)

- Tüm istemci trafiği buradan geçer

- Rate limiting, logging, authentication proxy

# 8. Kritik İpuçları

Mermaid Diyagramları

GitHub README'ye en az üç diyagram eklenmelidir: (1) sistem mimarisi C4 veya bileşen diagramı, (2) veritabanı ER şeması, (3) kritik bir API akış diagramı. Bu üç diyagram 5 puanlık doküman kriterini neredeyse garantiler.

NoSQL Seçimi

Redis + MongoDB kombinasyonu en güçlü gösterimi sağlar. Redis, hız gerektiren session ve cache işlemleri için; MongoDB ise doküman bazlı yapılandırılmamış veriler için kullanılmalıdır. İkisini aynı anda kullanmak mimarî vizyonunuzu kanıtlar.

Commit Disiplini

GitHub commit geçmişi değerlendirilecektir. Her iki üye haftada en az 3-4 anlamlı commit atmalıdır. Commit mesajları konvansiyona uygun olmalı: feat:, fix:, test:, refactor:, docs: ön ekleri kullanılmalıdır.

Docker Compose Son Kontrol

docker-compose up komutu; gateway, tüm mikroservisler, MySQL/PostgreSQL, MongoDB ve Redis'i birlikte başlatabilmeli. Sunum öncesi bu komutun temiz çalıştığından emin olun.

TBL324 — Proje Strateji Raporu | Kocaeli Üniversitesi